План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Алейском районе в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Муниципальноеобразование | Объект | Стоимость по сметномурасчету, тыс. рублей | Срокиисполнения в2020 г. | Средства бюджета |
| 1 | Дружбинский сельсовет | Капитальный ремонт водонапорной башни | 1200 | Июнь-июль | Районный бюджет,краевой бюджет |
| 2 | Савинский сельсовет | Капитальный ремонт водонапорной башни | 1200 | Июль-август | Районный бюджет,краевой бюджет |
| 3 | Безголосовский сельсовет | Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Безголосово | 3016 | Июнь-июль | Районный бюджет,краевой бюджет |
| 4 | Краснопартизанский сельсовет | Капитальный ремонт водозаборной скважины | 4061 | Июнь | Районный бюджет,Краевой бюджет |
| 5 | Большепанюшевский сельсовет | Монтаж фундамента для модульной котельной | 750 | Май | Районный бюджет |
| 6 | Дружбинский сельсовет | Капитальный ремонт КНС | 1000 | Июнь-август | Районный бюджет |
| 7 | Краснопартизанский сельсовет | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем на теплострассе | 400 | Июнь-сентябрь | Районный бюджетКонцессионное соглашение |
|  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Больлшепанюшевский сельсовет | Замена участка теплотрассы трубы d108 на трубу d76 - 383 м | 750 | Июнь-сентябрь | Районный бюджет |
| 9 | Дружбинский сельсовет | Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения с. Дружба, протяженностью 300 м. | 300 | Июнь-август | Районный бюджет |
| 10 | Безголосовский сельсовет | Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения с. Безголосово, протяженностью 300 м. | 300 | Июнь-август | Районный бюджет |
| 11 | Боровской сельсовет | Капитальный ремонт крыши здания школы | 18000 | Июнь-сентябрь | Районный бюджет,Краевой бюджет |
| 12 | Заветильичевский сельсовет | Выборочный капитальный ремонт здания школы | 10000 | Июнь-сентябрь | Районный бюджет,Краевой бюджет |