АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2020                                                                                                                              № 524

г. Алейск

Об утверждении плана – графика реализации

мероприятий, направленных на внесение

изменений в местные нормативы

градостроительного проектирования

муниципального образования Алейский

район Алтайского края, муниципальных

образований сельсоветов Алейского района

Алтайского края,  в части, касающейся

обеспеченности населения велосипедными

дорожками и полосами для велосипедов

В целях выполнения Перечня поручений Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019, для организации работы, направленной на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий,  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Алейский район Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план-график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Алейский район Алтайского края, муниципальных образований сельсоветов Алейского района Алтайского края в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов  (приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Алейского района Алтайского края  в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   района                                                                                  С.Я. Агаркова

В.В. Алистратов

66312

Заместитель заведующего

юридическим отделом

________________ А.Н. Дубских

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Алейского района Алтайского края

от  15.12.2020 г.  № 524

План-график

реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Алейский район Алтайского края, муниципальных образований сельсоветов Алейского района Алтайского края в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка |  |  |  |
| 1.1. | Принятие Администрацией Алейского района решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Алейский район Алтайского края, муниципальных образований сельсоветов Алейского района Алтайского края в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | До 31.01.2021 | Алистратов В.В. |  |
| 1.2. | Подготовка Администрацией Алейского района Проекта внесения изменений в МНГП. | До 20.02.2021 | Алистратов В.В. |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП на официальном сайте Администрации Алейского района в сети Интернет» | До 25.02.2021 | Алистратов В.В. | * - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП. |
| 2. | Утверждение |  |  |  |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в Собрание депутатов Алейского района Алтайского края. | До 01.05.2021 | Алистратов В.В. |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП | До 01.06.2021 | Алистратов В.В. |  |
| 3. | Размещение в ФГИСТП |  |  |  |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | В течении 5 дней после утверждения МНГП ** | Алистратов В.В.. | ** - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. |