# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2021                       		                                                                 № 533

г. Алейск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Алейского района от 28.12.2020 № 554

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Алейский район Алтайского края, постановлением Администрации Алейского района от 07.07.2021 № 297 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алейского района»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Алейского района от 28.12.2020 № 554 следующие изменения:

1.1 В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования по годам» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы на 2021-2025 годы 2833,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета и бюджетов сельсоветов – 2833,0 тыс. рублей. В том числе: 2021 – 470,0 тыс. руб., 2022 – 2000,0 тыс. руб., 2023 – 160,0 тыс. руб., 2024 – 108,0 тыс. руб., 2025 – 95,0 тыс. руб.».

1.2 В приложение № 2 муниципальной целевой программы задачу 1.3: «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий» дополнить мероприятием 1.3.3 «Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т.7, ограждением и освещением».

1.3 Приложения № 2 и № 3 муниципальной целевой программы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте                                                                                                                                         Администрации Алейского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации района Р.Ю. Горбунова.

Глава района                                                                                         С.Я. Агаркова

Заместитель главы

Администрации района по

финансово-экономическим вопросам,

председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

____________   Г.В. Гранкина

Заместитель заведующего

юридическим отделом

___________ А.Н. Дубских

Председатель комитета

по экономике

_________        С.Ю. Уткина

Горбунов Р.Ю.

66313

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе» на 2021 – 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе» на 2021 – 2025 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |  |  |
| Цель – сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе и детской смертности, к 2025 году на 25% по сравнению с 2019 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.1 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1.1 Организация в газете «МАЯК ТРУДА» информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Алейского района | повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге |
| 2 | Мероприятие 1.1.2 Организация изготовления наружной социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения (исходя из необходимости, обоснованной сельсоветами) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | Районный бюджет, бюджеты сельсоветов | Комитет ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации района. Администрации сельсоветов (по согласованию). | Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
| Задача 1.2: Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.2.1 Приобретение и распространение в общеобразовательных учреждениях светоотражающих элементов для обозначения пешеходов в темное время суток (по необходимости) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Районный бюджет | Комитет по образованию Администрации района | Снижение дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с участием детей |
| 4 | Мероприятие 1.2.2 Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной продукции) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Районный бюджет, бюджеты сельсоветов | Комитет по образованию Администрации района. Администрации сельсоветов (по согласованию) | Повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге |
| 5 | Мероприятие 1.2.3 Изготовления и распространение печатной наглядной агитации безопасности дорожного движения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Районный бюджет | Комитет по образованию Администрации района. |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.4 Создание в базовых школах района классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Районный бюджет | Комитет по образованию Администрации района. | Обеспечение правовой культуры участников дорожного движения |
| Задача1.3: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.3.1 Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В» (исходя из необходимости, обоснованной сельсоветами) | 30 Завет ильи чевс кий с/с | 35 Крас нопар тизан ский с/с | 40 Дуб ров ский с/с | 53 Каш инс кий с/с | 40 Урю пин ский с/с | 198 | Районный бюджет и бюджеты сельсоветов | Администрация Алейского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Снижение числа погибших участников дорожного движения |
| 9 | Мероприятие 1.3.2 Обустройство пешеходных переходов искусственными неровностями (девять пешеходных переходов) | 385 Моховской, Фрунзен ский, Совхозный, Краснопартизанский, Чапаевский, Урюпин- ский с/с, Кашинский (с. Кабаково) с/с | 65 Чапае вский с/с | 65 Киров ский, с/с | 0 | 0 | 515 | Районный бюджет | Администрация Алейского района | Организация дорожного движения |
| 10 | Мероприятие 1.3.3 Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т.7, ограждением и освещением |  | 1845 Безголо совский, Алейский, Большепа нюшевский, Боровской, Чапаевский, Заветильичев ский, Кашин ский с/с |  |  |  | 1845 | Районный бюджет | Администрация Алейского района | Организация дорожного движения |
| Задача 1.4: Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.4.1 Обучение сотрудников ОГИБДД способам и методам оказания первой медицинской помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Алейский» (по согласованию) | Повышение качества оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
| Всего |  | 470,0 | 2000,0 | 160,0 | 108,0 | 95,0 | 2833,0 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе» на 2021 – 2025 г.

Сводные финансовые затраты

по направлениям муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе» на 2021-2025 годы

| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Всего финансовых затрат в том числе: | 2833,0 | 470,0 | 2000,0 | 160,0 | 108,0 | 95,0 |
| из районного бюджета и бюджетов сельсоветов | 2833,0 | 470,0 | 2000,0 | 160,0 | 108,0 | 95,0 |
| Прочие расходы, в том числе: | 2833,0 | 470,0 | 2000,0 | 160,0 | 108,0 | 95,0 |
| из районного бюджета и бюджетов сельсоветов | 2833,0 | 470,0 | 2000,0 | 160,0 | 108,0 | 95,0 |

Р Е Е С Т Р

Рассылки постановления Администрации района от _______ № _______,

«О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Алейского района от 28.12.2020 № 554»

| № п\п | Кому направить | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранкина Г.В. | 1 |
| 2 | Горбунов Р.Ю. | 1 |
| 3 | Главы сельсоветов (электронно) | 19 |
| 4 | Уткина С.Ю. | 2 |
| 5 | Половинкин Е.А. | 1 |
| 6 | Вандышева В.А. | 1 |