АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕЙСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2019                                							   №  125

г. Алейск

О внесении изменений в постановление Администрации Алейского района от 25.11.2016 № 421 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт  общеобразовательных учреждений Алейского района на 2017 – 2020 годы»

На основании решения Собрания депутатов Алейского района Алтайского края от 25.12.2018  № 30 – РСД «О районном бюджете на 2019 год»,

п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление Администрации Алейского района от  25.11.2016 № 421 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт  общеобразовательных учреждений Алейского района на 2017 – 2025 годы», следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта программы «Капитальный ремонт  общеобразовательных учреждений Алейского района на 2017 – 2025 годы»  «Объемы финансирования программы»  изложить в следующей редакции: « Районный бюджет: 40404,3 тыс. руб.

2017год -   44,3 тыс.руб.

2018 год – 7090,0 тыс.  руб.

2019 год – 350,0 тыс. руб.

2020 год – 4920,0 тыс.  руб.

2021 год – 4500, 0 тыс. руб.

2022 год -  4900,0 тыс. руб.

2023 год - 5950,0 тыс.руб.

2024 год – 5700,0 тыс.руб.

2025 год – 6950,0 тыс.руб.

1.2.Раздел 6. «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»  изложить в следующей редакции (Приложение 1): «Предполагаемый общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств районного бюджета составляет 40404,3 тыс. руб.:

2017год -   44,3 тыс.руб.

2018 год – 7090,0 тыс.  руб.

2019 год – 350,0 тыс. руб.

2020 год – 4920,0 тыс.  руб.

2021 год – 4500, 0 тыс. руб.

2022 год -  4900,0 тыс. руб.

2023 год - 5950,0 тыс.руб.

2024 год – 5700,0 тыс.руб.

2025 год – 6950,0 тыс.руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на  соответствующий период».

1.3. Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт  общеобразовательных учреждений Алейского района на 2017 – 2025 годы» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по работе с территориями и социальному развитию сел, председателя комитета по культуре Скопичевскую Г.В.

Глава района                                                                          С.Я. Агаркова

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной  программе «Капитальный ремонт

общеобразовательных  учреждений

Алейского района на 2017-2025 годы»

от 25.11.2016 №  421

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений  Алейского района на 2017 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год (2017) | 2-й год (2018) | 3-й год (2019) | 4-й год (2020) | 5-й год (2021) | 6-й год (2022) | 7-й год (2023) | 8-й год (2024) | 9-й год (2025) |  |
| Программа «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Алейского района на 2017 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений, в которых созданы безопасные, благоприятные условия для организации образовательного процесса | % | 39 | 50 | 55 | 61 | 72 | 72 | 77 | 77 | 83 | 94 | 100 |  |
| 2 | Финансирование программных мероприятий в запланированных объемах | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 44,3 | 7090,0 | 350,0 | 4920,0 | 4500,0 | 4900,0 | 5950,0 | 5700,0 |  | 6950,0 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной  программе «Капитальный ремонт

общеобразовательных  учреждений

Алейского района на 2017-2025 годы»

от 25.11.2016 №  421

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Алейского  района на 2017-2025 годы»

| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансировани | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Всего по программе | 44,3 | 7090,0 | 350,0 | 4920,0 | 4500,0 | 4900,0 | 5950,0 | 5700,0 | 6950,0 | 45254,3 |  |  |
| Цель: создание комплекса мер для приведения материально- технического состояния общеобразова-тельных учреждений в соответствие с нормативным требованием безопасности, санитарными и противопожарными нормативами Задача: проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений, требующих первоочередного вмеша-тельства за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление сметно-расчетной документации для выполнения программных мероприятий | 00,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт крыши, замена деревянных рам на пластиковые в здании МКОУ «Урюпинская СОШ» |  | 590,0 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2090,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 2. Обследование технического состояния строительных конструкций. Усиление конструкций спортивного зала МКОУ «Солнечная СОШ», замена окон на пластиковые, ремонт отмостки | 44,3 | 4800,0 |  |  |  |  | 1700,0 300,0 |  |  | 6800,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 3. Ремонт кровли, участков перекрытия основного здания школы МБОУ "Большепанюшевская СОШ» замена окон на пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 2400,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 4. Ремонт крыши, замена деревянных рам на плас-тиковые в здании школы МБОУ «Вавилонская СОШ, замена пола в спортзале |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 5. МКОУ «Коммунарская СОШ» замена деревянных рам на пластиковые, ремонт отмостки, ремонт спортзала |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  | 2800,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию,ОУ |
| Мероприятие 6. Ремонт кровли спортзала Замена деревянных рам на пластиковые в здании Приалейская СОШ» замена мягкой крыши на шатровую, ремонт потолка спортзала, ремонт отмостки |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 7. Замена мягкой кровли на шатровую, ремонт фасада здания в МБОУ «Боровская СОШ», ремонт спортзала |  |  |  |  | 1000,0 600,0 |  |  |  |  | 1600,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 8. Замена мягкой кровли на шатровую в филиале МКОУ «Приалейская СОШ»- «Плотавская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 | 3600,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 9. Замена мягкой кровли на шатровую, ремонт фасада здания, замена деревянных рам на пластиковые в здании МКОУ «Толстодубровская СОШ», ремонт спортзала |  |  |  |  |  |  | 1600,0 900,0 |  |  | 2500,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 10. Замена деревянных рам на пластиковые в здании МБОУ «Моховская СОШ», ремонт крыльца и отмостки |  |  |  |  |  |  |  | 2700,0 300,0 |  | 3000,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 11. Ремонт электропроводки освещения, замена деревянных рам на пластиковые в здании МКОУ «Заветильичевская СОШ», ремонт спортзала |  |  |  |  | 250,0 | 600,0 |  |  | 1850,0 | 2700,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 12. Капитальный ремонт спортзала в МКОУ «Красносельская СОШ» |  |  |  |  |  | 1900,0 |  |  |  | 1900,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 13. Ремонт крыши, ремонт спортзала в МКОУ «Кашинская СОШ» |  |  |  |  | 150,0 600,0 |  |  |  |  | 750,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 14. Замена деревянных рам на пластиковые в МКОУ «Кабаковская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  | 1800,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 15. Замена шифера на профлист, замена окон в спортзала на пластиковые в МКОУ Осколковская СОШ» им. В.П. Карташова |  |  |  |  |  |  | 1250,0 200,0 |  |  | 1450,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 16. Замена деревянных рам на пластиковые в филиале «Савинская СОШ». Ремонт спортзала, промывка системы отопления, замена радиаторов |  |  |  |  | 900,0 1000,0 | 2400,0 |  |  |  | 4300,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию, ОУ |
| Мероприятие 17. Капитальный ремонт филиала МДОУ «Моховской детский сад»-«Кашинский детский сад» |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |